Quyết định số 1545/QĐ-UB-/XD1 Về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp Nhà làm việc các Ban của Tỉnh uỷ (Nhà số 3)

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

xây lắp Nhà làm việc các Ban của Tỉnh uỷ (Nhà số 3)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính Phủ;

Căn cứ quyết định số 622QĐ/UB-XD1 ngày 10/4/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng Nhà làm việc các Ban của Tỉnh uỷ (Nhà số 3);

Căn cứ quyết định số 1308 QĐ/UB-XD1 ngày 29/6/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỷ thuật thi công - dự toán công trình Nhà làm việc các Ban của Tỉnh uỷ ( Nhà số 3);

Xét tờ trình số 148TT/VP ngày 04/7/2001 của Văn phòng Tỉnh uỷ về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Nhà làm việc các Ban của Tỉnh uỷ (Nhà số 3);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 349TK/KHĐT-TĐ ngày 12/7/2001;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Duyệt kế hoạch đấu thầu thi công xây lắp công trình Nhà làm việc các Ban của Tỉnh uỷ (Nhà số 3), với các nội dung như sau:

1- Tổ chuyên gia tư vấn giúp việc cho Chủ đầu tư: Thực hiện theo quy định hiện hành.

2- Nội dung gói thầu:

Xây dựng nhà làm việc số 3 ba tầng, cấp 2, có tổng diện tích sàn 740m2.

3- Giá gói thầu: Theo giá dự toán xây lắp được phê duyệt.

4- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

5- Phương thức áp dụng: Đấu thầu một túi hồ sơ.

6- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo giá trúng thầu.

7- Nguồn vốn: Ngân sách đầu tư; Trước mắt chưa có nguồn, Nhà thầu tự huy động vốn để thi công, và tỉnh sẽ bố trí nguồn thanh toán trong năm 2002 ( không tính lãi).

8- Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

9- Danh sách các đơn vị được mời thầu:

+ Công ty Xây dựng số 1 Hà Tĩnh.

+ Công ty Xây dựng số 2 Hà Tĩnh.

+ Xí nghiệp tư nhân Sơn Hà Hà Tĩnh.

10- Thời gian chuẩn bị và tổ chức đấu thầu:

+ Thông báo mời thầu: Sau ngày có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu.

+ Ngày bán hồ sơ mời thầu: Bán 01 ngày và được ghi cụ thể trong thông báo mời thầu.

+ Ngày hết hạn nộp thầu: Sau 10 ngày kể từ ngày phát hành HSMT.

+ Ngày giờ mở thầu: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

11- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Phê duyệt HSMT; Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

+ Thẩm định kết quả đấu thầu của Chủ đầu tư, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 2.- Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.